附件1

- 各级智慧监管平台数据对接范围

| 序号 | 智慧监管平台V1.0建设要求 |  | 对接内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目人员动态管理 | 劳务人员信息管理 | 1）上传项目劳务单位基本信息 2）上传项目劳务人员基本信息 3）上传项目劳务人员安全教育信息、奖惩信息 3）上传项目每小时场内人员进出数 4）支持浏览人员信息看板 5）支持浏览指定人员基本信息看板 6）支持浏览项目当前立体定位看板 7）支持抓取项目当前场内人员不同工种数量 |
| 2 |  | 安管人员在岗履职 | 1）支持抓取项目安管人员当前在岗信息 2）支持抓取项目安管人员当日检查单信息 3）支持抓取项目安管人员当日移动巡检信息 |
| 3 |  | 特种人员管理 | 1）上传项目特种人员基本信息 2）上传特种人员的资格信息及状态(*) 3）支持浏览特种人员信息看板(*) |
| 4 | 扬尘管控与视频监控 | 统一监测设备要求 | 1）支持抓取当前扬尘信息(至少PM2.5、PM10) 2）上传扬尘日监测数据 3）支持浏览项目扬尘数据看板 |
| 5 |  | 远程视频监控对接 | 1）上传视频监控设备信息 2）支持浏览视频实时监控看板 |
| 6 | 项目隐患自查情况 | 项目自查(*) | 1）上传项目自查数 3）上传项目自查基本信息 4）支持浏览项目自查内容看板 |
| 7 |  | 安标考评(*) | 1）上传项目月评总数 2）上传项目每月自评状态及结果 3）上传项目安标考评结果 |
| 8 | 危大工程管理 | 机械设备信息 | 1）上传机械设备基本信息(*) 2）支持浏览机械设备信息看板(*) 3）支持浏览自动监测的机械设备看板 |
| 9 |  | 危大工程信息 | 1）上传项目危大工程基本信息(*) 2）支持浏览项目超规模危大工程资料看板(*) 3）支持浏览自动监测的危大工程看板 |

备注：使用省安管系统的示范片区，带*的可从省安管系统中直接读取，不需要另行上传。

附件2

智慧安监平台数据接入动态考核要求

各智慧工地集成平台应按照要求提供数据验证接口，省平台将不定期对数据接口进行在线自动验证。

一、验证的接口要求

各智慧工地应在省安管系统中设置对接网址，省安管系统将根据该网址对如下接口进行自动验证：

1.根据项目编号，获得对接网址：GetSiteConnectURL

该网址用于以下所有的接口调用（该网址无效，则以下接口2-9均无效）。

2.根据项目编号，项目当前时间在场人员数量信息：GetSiteCurrentWorkInfo获得当前时间，该项目的场内人员数量，各工种数量。

3.根据项目编号，项目当前时间安管人员在岗信息：

GetSiteCurrentManagerInfo获得当前时间，该项目的安管人员的在岗数量，姓名，身份证号。

4.根据项目编号，获得当前时间扬尘噪声监测数据：GetSiteCurrentDustInfo获得当前扬尘监测设备的PM2.5、PM10数据。

5.根据项目编号，获得一段时间内的临边防护报警次数：GetSiteEdgeAlarm获得给定时间段内已安装预警装置的临边防护长度（或标准化防护栏杆的个数）及报警次数。

6.根据项目编号和塔吊编号，获得塔吊的预警、报警次数：GetSiteCraneAlarm获得给定时间段内塔吊的预警报警次数以及当前时间的塔吊状态。

7.根据项目编号和施工升降机编号，获得施工升降机的预警、报警次数GetSiteElevatorAlarm获得给定时间段内施工升降机的预警报警次数以及当前时间的施工升降机状态。

8.根据项目编号和卸料平台编号，获得卸料平台的预警、报警次数：GetSiteUploadAlarm获得给定时间段内卸料平台的预警报警次数以及当前时间的卸料平台状态。

9.根据项目编号，获得智慧工地URL跳转地址的有效性:GetInSiteURL确定当前跳转地址是否有效。

10.根据实施指南中数据看板要求，查询所有看板URL地址的有效性，共16个看板地址，每个看板4分，共64分）

- 接口验证评分方法

以上共25个接口，每个接口4分，总分100分，评分方法如下：

接口失效，无法访问为0分；

接口有效，但无数据上传，得1分；

接口有效，有数据上传，但数据格式不对，得2分；

接口有效，有数据且数据完整，得4分；

由于智慧工地是一个逐步实施的过程，因此需通过省安管系统设置相应接口为可验证接口。设置后，省平台方对相应接口进行验证评分，暂无法提供验证的接口，每次计算总分时做缺项处理。

附件3

示范片区智慧工地部分评分表

| 实施指南要求 |  | 分值 | 实施内容评分项 | 项目集成平台评分项 | 数据对接评分项 | 数据看板评分项 | 覆盖率要求评分项 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场安全 隐患排查 |  | 15 | 采用手机端开展项目隐患检查，+0.5分 检查内容符合省标（DGJ32/TJ218-2017），+1分 检查单格式符合《江苏省建设工程施工安全标准化管理资料》要求，+1分 现场工人可通过手机端上传隐患照片，+0.5分 安管人员开展移动巡检，+1分 | 展示监督检查、企业检查、项目检查信息，+1分 对隐患排查内容进行分类分析，+1分 检查内容整改闭合情况分析，+1分 可通过二维码查看检查单内容、隐患随手拍内容、移动巡检内容（含照片等资料），+1分 | 检查单信息上传至省平台，+1分 移动巡检信息上传至省平台，+1 | 通过项目编号和检查单编号可浏览单个检查单内容，+1分 通过项目编号，可查看检查单历史数据及分析结果，+1分 通过项目编号及移动巡检路线编号，查看巡检历史数据及分析结果，+1分 | 全部安管人员使用，+2分 检查单数量每低于所有智慧工地平均值的5%，扣0.5分（最多扣3分） 移动巡检次数每低于所有智慧工地平均值的5%，扣0.5分（最多扣3分） |  |
| 人员信息 动态管理 |  | 20 | 对参建单位、班组、劳务人员实现信息管理，+1分 对进出场人员实现自动身份识别，+0.5分 对场内人员实现立体定位，+1分 对劳务人员和劳务单位信息实现动态管理，包括不良行为、良好行为奖惩记录、安全教育信息等，+0.5分 对安管人员在岗时间进行管理，+2分 | 展示当日进出人员数据和数量曲线，+1分 展示参建单位、班组信息，+0.5分 可通过二维码浏览劳务人员的基本信息、奖惩记录、安全教育信息等，+0.5分 至少对劳务人员年龄、工种、籍贯进行分析，+0.5分 对安全教育进行分类分析，+0.5分 可浏览安全教育信息及影像资料，+0.5分 按日、按月统计安管人员在岗信息，+0.5分 展示当前人员立体定位信息，+1分 | 人员进出项目实名登记信息上传至省平台，+0.5分 人员不良行为、良好行为及其所属劳务单位信息上传至省平台，+0.5分 人员安全教育培训信息上传至省平台，+0.5分 安管人员每日在岗信息上传至省平台，+0.5分 | 通过项目编号，可查看人员信息看板，+1分 通过项目编号，身份证号，可查看该人员基本信息，+1分 通过项目编号，可查看当前人员立体定位信息，+1分 | 人员实名信息覆盖低于50%以上劳务人员，-2分 人员动态信息覆盖所有劳务人员，+1分 人员立体定位覆盖劳务人员低于10%，-2分，覆盖20%以上劳务人员，每增加10%，加0.5分，最多2分 |  |
| 扬尘管控 视频监控 |  | 15 | 对施工现场的PM2.5、PM10、噪声进行监测，+1分 超过PM10阀值可实现预警和报警，+1分 现场降尘设备至少包括雾炮机、围挡喷淋、塔吊喷淋，+1分 视频监控点至少包括作业面、大门、冲洗平台 +1分 | 展示当前扬尘监测数据、最近国控点监测数据和两者偏差，+1分 展示当天的PM2.5、PM10的监测曲线，+0.5分 按日展示最近1周、最近一个月扬尘日监测数据，+0.5分 统计分析扬尘监测预警、报警次数，+0.5分 统计分析扬尘监测设备、视频信号在线率，+0.5分 实时浏览现场监控视频，+1分 | 上传扬尘设备信息至省平台，+0.5分 上传每日PM10数据至省平台，+0.5分 上传PM10超标信息至省平台：+0.5分 上传视频监控点信息至省平台，+0.5分 | 通过项目编号，可查看扬尘信息看板，+1分 通过项目编号，视频监控点编号，可浏览单个视频监控，+1分 通过项目编号，可浏览所有接入的视频监控，+1分 | 50%以上的视频监控具备AI识别功能，+1分 降尘设备支持自动降尘，+1分 |  |
| 高处作业临边防护 |  | 10 | 采用工具化定型化的防护措施，+1分 实现防护栏杆缺失移动报警，+1分 防护栏杆缺失移动后，人员接近报警，+1分 | 显示当前临边防护的状态,+1分 浏览临边防护历史监测数据，+1分 |  | 通过项目编号，可查看当前临边防护安装位置及状态，+1分 通过项目编号，可查看防护预警及人员接近预警历史数据，+1分 | 工具定型化覆盖低于50%，-2分 工具定型化覆盖大于80%，+1分 防护栏杆预警装置覆盖低于20%，-2分 防护栏杆预警装置覆盖率高于30%，每多10%，加0.5分（最多加2分） |  |
| 危大工程预警管理 | 塔吊 | 40 | 实现塔吊司机身份识别，+1分 实现塔吊司机资质在线验证，+1分 实现多塔防碰撞预警，+1分 | 展示塔吊司机的基本信息、资格信息、身份识别信息，+0.5分 展示塔吊基本信息、检测信息、安装信息、使用登记信息，+0.5分 展示塔吊当前的运行状态，+0.5分 展示塔吊历史报警预警数据及分析，+0.5分 | 上传塔吊司机信息至省平台，+0.5分 上传塔吊基本信息至省平台，+0.5分 | 通过项目编号及塔吊编号，查看当前运行状态及历史预警数据及分析，+1分 | 覆盖率低于30%，-2分 覆盖率高于40%，每多10%，加0.5分（最多加3分） |  |
|  | 施工升降机 |  | 实现施工升降机司机身份识别，+1分 实现施工升降机司机资格在线验证，+1分 | 展示施工升降机司机的基本信息、资格信息、身份识别信息，+0.5分 展示施工升降机基本信息、检测信息、安装信息、使用登记信息，+0.5分 展示施工升降机当前的运行状态，+0.5分 展示施工升降机历史报警预警数据，+0.5分 | 上传塔吊司机信息至省平台，+0.5分 上传施工升降机基本信息至省平台，+0.5分 | 通过项目编号及施工升降机编号，查看当前运行状态及历史预警数据及分析，+1分 | 覆盖率低于30%，-2分 覆盖率高于40%，每多10%，加0.5分（最多加3分） |  |
|  | 卸料平台 |  | 实现卸料平台运行监测及预警，+1分 | 展示卸料平台当前运行状态，+0.5分 展示卸料平台历史报警预警数据，+0.5分 | 上传卸料平台基本信息至省平台，+1分 | 通过项目编号及卸料平台编号，查看当前运行状态及历史预警数据及分析，+1分 | 覆盖率低于30%，-3分 覆盖率高于40%，每多10%，加0.5分（最多加3分） |  |
|  | 深基坑 |  | 实现深基坑状态监测及预警，+2分 | 展示深基坑监测参数当前信息及历史数据，+0.5分 展示深基坑监测参数历史报警预警数据，+0.5分 | 上传深基坑基本信息至省平台，+1分 | 通过项目编号，查看当前深基坑状态及历史预警数据及分析，+1分 | 覆盖至少一个深基坑，+2分 |  |
|  | 高支模 |  | 实现高支模状态监测及预警，+2分 | 展示高支模监测参数当前信息及历史数据，+0.5分 展示高支模监测参数历史报警预警数据，+0.5分 | 上传高支模基本信息至省平台，+1分 | 通过项目编号，查看当前高支模状态及历史预警数据及分析，+1分 | 覆盖至少一个高支模，+2分 |  |
| 总分值 |  | 100 |  |  |  |  | 总评得分 |  |
| 备注 |  | 省平台是指“省安管系统智慧安监平台”。 |  |  |  |  |  |  |

示范片区智慧工地部分评分计算说明：

根据平时接口自动验证得分及智慧工地总评得分计算得出最终得分，参考如下公式：

D=K∗0.6+SiN∗0.4

其中:  K为总评得分；

Si为每次数据对接自动验证的得分；

N为数据对接自动验证的次数。

智慧工地最终得分范围及对应结果如下表：

| 最终分值范围(D) | 评价结果 |
| --- | --- |
| D < 70 | 不合格 |
| 70 ≤ D < 80 | 合格 |
| 80 ≤ D < 90 | 良好 |
| 90 ≤ D | 优良 |

附件4

示范片区总体验收评分表

| 示范片区申报单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧工地申报数 |  |  | 智慧工地验收通过数、通过比率 |  |  |  |
| 评分内容 |  | 评分项 | 评分内容 | 基础分 | 减分 | 得分 |
| 规定项 |  | 规定项 | 不得建设监督业务系统 片区内智慧工地通过率不得低于80% 智慧监管集成分析平台与省智慧安监平台实现数据对接 | （为一票否决项） |  |  |
| 建设内容 | 人员动态管理 | 劳务人员信息管理 | 参建单位信息、班组信息管理，得1分； 劳务人员基本信息管理，得1分； 劳务人员和劳务单位的教育信息、奖惩信息、行为信息管理，+1分 劳务人员全省统一的二维码，扫码可读取信息，+1分 | 4 |  |  |
|  |  | 安管人员在岗履职 | 安管人员基本信息及资格信息，+2分 安管人员每天在岗打卡统计分析，+2分 安管人员项目巡检信息，+2分 | 6 |  |  |
|  |  | 特种人员管理 | 特种人员基本信息及资质管理，+2分 特种人员资质在线认证，+2分 塔吊及升降机司机身份识别，+2分 特种人员与设备信息的关联管理，+2分 | 8 |  |  |
|  | 扬尘管控与视频监控 | 扬尘管控 | 监测数据统一上传到监管平台，+1分 项目监测数据与最近国控点数据比对，+1分 监测设备实时在线率，+1分 每日监测数据报表，+1分 每月监测数据报表，+1分 项目管控结果实时排名，+1分 | 6 |  |  |
|  |  | 视频监控 | 监控点包括大门内外、冲洗设施、最高作业面等，+2分 能实时浏览监控点数据，+2分 | 4 |  |  |
|  | 项目隐患自查情况 | 自查与安标考评 | 项目自查情况统计与分析，+2分 企业检查情况统计与分析，+2分 项目标准化每月自评统计与分析，+2分 项目安标考评结果统计与分析，+2分 | 8 |  |  |
|  | 危大工程管理情况 | 危大工程资料及监测 | 危大工程基本情况，+1分 超危工程项目资料查看，+1分 超危工程监测预警统计，+1分 可调阅查询项目危大工程监测预警数据 机械设备使用情况，+1分 塔吊、升降机、卸料平台自动监测预警统计，+1分 深基坑、高支模监测预警统计，+1分 | 6 |  |  |
|  | 集成分析平台 | 项目基础数据分析 | 当前在监项目数、当年每月项目新增数，+1分 项目类型分析，+1分 项目分布（结合电子地图），+2分 每月项目终止数、每月标准化考评数，+1分 超90天未竣工项目数及信息，+1分 | 6 |  |  |
|  |  | 安全监督业务分析 | 当年（当月）检查数（对抽查记录单、隐患整改单、局部停工单进行分类统计），+2分； 按期整改数、超期整改数、超期未整改数，+2分 根据时间段进行检查用语排名，+2分 | 6 |  |  |
|  |  | 项目现场人员分析 | 安管人员在岗履职情况分析，+2分 对参建单位及劳务人员的年龄、工种、籍贯等数据分析，+1分 对劳务人员的安全教育、不良行为、良好行为进行分类分析，+1分 可实时查询统计片区内的施工现场劳务人员数量、工种等信息，+1分 对特种人员的身份识别及资质验证信息实现统计分析，+1分 | 6 |  |  |
|  |  | 项目隐患排查分析 | 项目自查、标准化月评情况分析，+2分 对实施智慧工地的项目在线开单、移动巡检内容进行统计分析，+2分 结合JGJ59-2011或省检查用语标准对项目隐患排查内容进行分类分析，+2分 | 6 |  |  |
|  |  | 扬尘管控与视频监控 | 对片区内的扬尘设备、监控设备的接入数、在线率进行实时统计分析，+1分 对片区内的扬尘PM10进行热力图实时展示，+1分 对每个项目的扬尘及视频可实时浏览，+2分 对单个项目的扬尘历史数据进行分析，+2分 | 6 |  |  |
|  |  | 危大工程实时监测 | 危大工程信息及机械设备信息统计，+1分 可在线浏览超危工程附件信息，+1分 对已实施自动化监测的危大工程及机械设备进行统计分析，+2分 可通过电子地图展示片区内的设备分布，+2分 可远程访问危大工程及设备当前运行状态及项目对预警报警的处理情况，+2分 | 8 |  |  |
| 过程管理 |  |  | 下发专门的文件通知，+2分； 开展专门的示范片区推进会，+2分； 开展项目智慧工地交流与观摩活动，+3分； 开展智慧工地技术培训会，+3分； | 10 |  |  |
| 总结报告 |  |  | 格式符合模板要求，+3分； 资金按计划使用，+3分； 合理化建议，+4分； | 10 |  |  |
|  |  |  | 总评得分 | 100 |  |  |

示范片区总体验收评分计算说明：

根据示范片区内智慧工地的平均分及总评得分计算示范片区最终得分，参考如下公式：

S=P∗0.6+DiN∗0.4

其中:  P为总评得分；

Di为每个智慧工地项目的最终得分；

N为片区内智慧工地申报的项目数。

示范片区最终得分范围及对应结果如下表：

| 最终分值范围(S) | 评价结果 |
| --- | --- |
| S < 70 | 不合格 |
| 70 ≤ S < 80 | 合格 |
| 80 ≤ S < 90 | 良好 |
| 90 ≤ S | 优良 |

|  | 江苏省住房和城乡建设厅办公室 2020年12月24日印发 |  |
| --- | --- | --- |